2010年第5期（总第20期）

重庆工贸职业技术学院基建后勤处          2010年4月20日

【运动场铺设塑胶及人造草坪工程】启动

——学院基本设施建设系报道之五

我院400米标准田径场和球类运动场于2005年1月施工，2006年5月竣工，2006年10月投入使用。该工程设计为跑道和球类运动场铺设塑胶，足球场为草坪，但由于资金短缺，当时未能按设计要求如期铺设塑胶和草坪。投入使用4年来，体育教学和学生体育活动均在水泥跑道上进行，给体育教学和学生体育锻炼带来许多安全隐患，体育竞技活动无法开展。为贯彻“健康重庆”，发挥运动场的全部功能，也消除学生体育锻炼中的安全隐患，改善学院形象，学院决定对现有的运动场铺设塑胶和人造草坪，并请示教委，获得立项批准，采取竞争性谈判。

该工程于2010年03月05日纳入重庆市政府采购进行竞争性谈判，2010年03月16日重庆市政府采购中心经过两轮竞争谈判，四川奥博体育设施有限公司以253.6855万元中标。2010年4月6日，学院与四川奥博体育设施有限公司签订了施工合同，合同价为253.6万元。2010年4月15日，运动场铺设塑胶及人造草坪工程正式启动，该工程分三个阶段进行，第一阶段，做围网护栏，开挖土方。第二阶段，场地找平，浇筑砼。第三阶段，铺设塑胶和人造草。预计2010年6月20日竣工。

报：学院宣传统战处

送：学院领导、各系部处室