2010年第4期（总第18期）

重庆工贸职业技术学院基建后勤处          2010年4月19日

学生宿舍A幢工程桩基砼检验合格

——学院基本设施建设系报道之四

我院学生宿舍A幢续建工程2010年3月8日开工以来，学院党政主要领导多次亲临建设工地了解施工进展，并帮助施工单位解决实际问题，保证了建设进度，目前，完成了桩基砼工程。2010年4月16日，涪陵区建设工程质量检测站对学生宿舍A幢桩基砼进行了“动测”和“超声波”检测，并对桩基进行了钻芯抽样检测，检验结果全都合格。此项工作是在分管院长陶桦铭同志的组织督导和基建后勤处基建科全体同志全程参与下进行的，现正加紧进行下一道工序施工。